|  |  |
| --- | --- |
| GatuchefMats Lawesson0410-73 30 00    |  |
|  |

# VERKSAMHETSRÅD SKÅRE HAMN 2016-09-15

**Närvarande:** Mikael Bergqvist Tekniska förvaltningen

 Greger Persson Tekniska förvaltningen

 Mats Lawesson Verksamhetsansvarig

 Ditte Fagerlund Trbg Utvecklings AB

 Bengt Werner Byalaget/Båtklubben

 ~~Agneta Renström Historiegruppen/Byalaget~~

 Alf Olsson Byalaget

 Hans Ekström Fiskarna

 Rolf Linnér Båtklubben

 Kerstin Lindqvist Tekniska förvaltningen

 Kenneth Lundgren Ordf. båtklubben

 Mark Huisman Tekniska förvaltningen

## 1 Justering minnesanteckningar

##

## 2 Nästa sammanträde

###  *Tid: 2016-10-19 kl. 15.00*

###  *Plats: Klubbhuset*

###  *Kallade: Medlemmarna i verksamhetsrådet*

## 3 Kvarvarande punkter

* 17/11: Mikael C tog upp problemen med mastkranen. Det finns risk att segelbåtarna fastnar i den eftersom den lutar ut över kajkanten. Önskemål om att den ska kunna dras in när den inte nyttjas.

24/11-16: Pga det ekonomiska läget kommer detta att vara vilande

* 5/5-15: Nummer saknas vid båtplatserna. Rolf tycker att nu är det dags att ordna detta.

30/9-15: Det borde räcka att måla nummer på betongen med en schablon.

5/4-16: Eventuellt kommer detta att göras.

* 11/6-15: Det finns behov av att måla inseglingsfyren.

5/4-16: Eventuellt kommer detta att göras nu eller i anslutning till kommande projekt.

*15/9-16: Målning gäller nedre delen av fyren c:a 2 meter upp.*

* 15/9-16: Renovering av kajer kommer att utföras så snart som möjligt efter att entreprenör är antagen. Processen med detta pågår just nu.

## 4 Allmänt

* 10/5-16: Det ska undersökas om skjulet för oljor har bygglov.
* 10/5-16: Kaj för lastning/lotsning borde vara fri från båtar.
* 10/5-16: Utmärkning av östra delen av ytterhamnen.

*15/9-16: Detta är anmält till Sjöfartsverket*

* *15/9-16: Mark Huisman medverkade på mötet angående synpunkter på gräsklippning av olika ytor inom hamnen. Mats L och Mark stämmer av vem som klipper vad samt hur frekvent klippning ska utföras.*
* *15/9-16: Mark Huisman informerar även om tankar på ställplats uppe vid Skåre skansar inför säsongen 2017. Ingenting är ännu bestämt men samtliga inblandade ställer sig positiva till en etablering av ställplats.*
* *15/9-16: Provtagning i inseglingsrännan i ytterhamnen utförs inte vid detta tillfälle efter rådets synpunkter däremot tas prov i uppmuddrat material vid piren. Ingen muddring är planerad för Skåre i vår då djupet troligen är tillräckligt. Däremot är tanken att få godkänt att köra bort (eller ut) muddringsmassorna från förra säsongen som nu ligger vid den östra pirarmen.*
* *15/9-16: Information om att tekniska nämnden aviserar förslag på höjning av båtplatser i vatten och på land gavs. Förslaget ligger på en 30% höjning generellt samt att landplatser räknas om från båtens bredd till faktiskt utnyttjade kvm. I samband med detta upptas en diskussion om att inte likställa alla tre småbåtshamnar i kommunen. Jämför man Gislövs hamn med Skåre hamn så erbjuds mer faciliteter i Gislöv och med detta skulle Skåre inte ligga på samma båtplatsavgifter.*
* *15/9-16: En skylt som anger ”Fiskemuseum” önskas i hamnen*
* *15/9-16: Greger kommer att stämma träff med Alf tillsammans med Mats Södergren för en rundtur i hamnen och skriva upp alla fel och brister som kan åtgärdas. En plan för åtgärd kommer därefter att upprättas.*

Greger Persson